Báo cáo tiến độ Nhóm 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: Sprint Goal  Hoàn thiện các chức năng quản lý thứ yếu và các chức năng quan trọng khác cần để thực hiện các chức năng đó |  |  |  |
| 2: Sprint Backlog |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Story ID | Story Name | Tên | Cải tiến |
| Sprint 2 | | | |
| 4 | Tìm kiếm sản phẩm | Phạm Hoàng Thái |  |
| 7 | Quản lý tài khoản người dùng | Nguyễn Duy Tài |  |
| 12 | Quản lý gian hàng | Tô Thái Hạo |  |
| 13 | Quản lý đơn hàng | Tô Thái Hạo | Tô Thái Hạo |
| 9 | Chỉnh sửa thông tin tài khoản | Tô Thái Hạo |  |
| 10 | Phân quyền | Nguyễn Duy Tài |  |
|  |  |  |  |
| 3: Completed Work | Đã hoàn thành 12/15 user stories trong Sprint Backlog | | |
| Đã hoàn thành 6/6 user stories trong Sprint 2 (100%) | | |
|  |  |  |  |
| 4: Sprint Metrics | Có tổng số 47 story points lên kế hoạch sprint 2 | | |
| Đã hoàn thành toàn bộ 47 story points trong sprint 2 | | |
| Tốc độ hoàn thiện: trung bình 28(hours) cho 1 storyname | | |
|  |  |  |  |
| 5: Issues and Chanllenges | Tốc độ hoàn thành còn chưa đúng với tiến độ đã đề ra | | |
| Sản phẩm đưa ra chưa thực sự đạt chất lượng tốt nhất và chưa tối ưu một số điểm, cần phải khắc phục thêm | | |
|  |  |  |  |
| 6: Retrospective Summary | Mặc dù có nhiều vấn đề nhưng các thành viên vẫn cố gắng không để thời gian bị trễ quá nhiều và có các giải pháp đề xuất phát triển tốt đáng ghi nhận | | |
| Cần cải thiện tốc độ hoàn thiện sản phẩm đúng hẹn bàn giao | | |
| Kế hoạch cho Sprint 3: Sắp xếp thời gian để hoàn thiện đúng kế hoạch, tối ưu lại sprint 1 và cả sprint 2 | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7: Action items for next sprint | |  |
| Story ID | Story Name | Tên |
| Sprint 3 | |  |
| 14 | Quản lý bài viết | Tô Thái Hạo |
| 15 | Quản lý doanh thu | Tô Thái Hạo |
| 8 | Quản lý mã giảm giá | Phạm Hoàng Thái |

Đánh giá thành viên:

-Nguyễn Thành Tịnh: Hoàn thành tốt công việc được giao

-Lai Phúc Đạt: Hoàn thành tốt công việc được giao

-Tô Thái Hạo: Hoàn thành tốt công việc được giao

-Nguyễn Duy Tài: Hoàn thành tốt công việc được giao

-Phạm Hoàng Thái: Hoàn thành tốt công việc được giao

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình : Giao diện Gian hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 2: Tìm kiếm sản phẩm bằng filter

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình : Giao Diện Giang Hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình : Giao diện Tạo tài khoản

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình : Giao diện Đơn hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình : Xem chi tiết đơn hàng

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Hình : Giao diện tài khoản

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Hình : Giao Diện sửa tài khoản