**KẾ HOẠCH SPRINT 1 CHO DỰ ÁN   
WEBSITE QUẢN LÍ NHÀ SÁCH**

NHÓM 3

**1. Mục tiêu Sprint:**

Xây dựng và triển khai các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý như: Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, và quản lý cơ bản phía admin. Đây là nền tảng cho các chức năng quản lý sản phẩm và thể loại trong các sprint tiếp theo.

**2. Phạm vi công việc:**

* **Đăng nhập:**
* **Đăng ký:**
* **Đăng xuất:**
* **Xem trang admin:**
* **Quản lí sản phẩm:**
* **Quản lí thể loại,nhà xuất bản**

**3. Tiêu chí hoàn thành:**

* **Đăng nhập**:
  + Người dùng có thể đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ.
  + Thông báo lỗi hiển thị đúng khi đăng nhập thất bại.
* **Đăng ký**:
  + Người dùng có thể tạo tài khoản mới với thông tin hợp lệ.
  + Thông báo lỗi hiển thị nếu có thông tin nhập không chính xác.
* **Đăng xuất**:
  + Người dùng có thể đăng xuất thành công và phiên làm việc được hủy.
* **Xem trang admin**:
  + Giao diện cơ bản của trang quản trị hiện ra sau khi đăng nhập thành công.
* **Quản lý sản phẩm**:
  + Admin có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm thành công.
* **Quản lý thể loại, nhà xuất bản**
  + Admin có thể thêm, chỉnh sửa, và xóa thể loại,nhà xuất bản

**4. Lịch trình:**

* Ngày bắt đầu lên kế hoạch: 19/9/2024
* Ngày bắt đầu thực hiện: 21/9/2024
* Ngày hoàn thành tiến độ dự kiến: 24/10/2024
* Ngày hoàn thành tiến độ thực tế: 25/10/2024