**KẾ HOẠCH SPRINT 2 CHO DỰ ÁN   
WEBSITE QUẢN LÍ NHÀ SÁCH**

NHÓM 3

**1. Mục tiêu Sprint:**

Tiến hành phần tiếp theo của dự án với các chức năng phía khách hàng và admin để có thể sử dụng được các chức năng chính

**2. Phạm vi công việc:**

* Tìm kiếm sản phẩm
* Quản lí tài khoản người dùng
* Quản lí gian hàng
* Quản lý đơn hàng
* Chỉnh sửa thông tin tài khoản
* Phân quyền

**3. Tiêu chí hoàn thành:**

- Tiêu chí cho một công việc được coi là hoàn thành:

* Code được review, commit và merge vào main branch trên GitHub.

- Tiêu chí cho chức năng được coi là hoàn thành:

**- Tìm kiếm sản phẩm**

* **Tính năng tìm kiếm**: Người dùng có thể tìm kiếm sách bằng từ khóa, tên sách, tên tác giả, ISBN, hoặc thể loại.
* **Kết quả tìm kiếm chính xác**: Hệ thống trả về các sản phẩm phù hợp với từ khóa người dùng nhập.

**- Quản lý tài khoản người dùng**

* **Có thể xem, xóa tài khoản người dùng**

**- Quản lý gian hàng**

* **Tạo và quản lý gian hàng**: Người bán có thể đăng sản phẩm theo chủ đề mới, phổ biến hoặc sáng tạo

**- Quản lý đơn hàng**

* **Theo dõi đơn hàng**: Admin có thể xem trạng thái đơn hàng (đã đặt, đang xử lý, đã giao).
* **Quản lý đơn hàng từ phía admin**: Admin có thể theo dõi, xác nhận, hoặc hủy đơn hàng từ người dùng.

**- Chỉnh sửa thông tin tài khoản**

* **Chỉnh sửa thông tin cá nhân**: Admin có thể chỉnh sửa thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, phương thức thanh toán.
* **Cập nhật thông tin bảo mật**: Cho phép người dùng đổi mật khẩu hoặc cập nhật thông tin bảo mật khác.

**- Phân quyền**

* **Phân quyền người dùng**: Hệ thống có các cấp độ quyền như admin và người dùng

4. Lịch trình:

Ngày bắt đầu lên kế hoạch: 5/10/2024

Ngày bắt đầu thực hiện: 7/10/2024

Ngày bắt đầu thực hiện thực tế: 8/10/2024

Ngày hoàn thành tiến độ: 13/10/2024

Ngày hoàn thành tiến độ thực tế: 14/10/2024