**KẾ HOẠCH SPRINT 3 CHO DỰ ÁN   
WEBSITE QUẢN LÍ NHÀ SÁCH**

NHÓM 3

**1. Mục tiêu Sprint:**

Tiếp tục phát triển và hoàn thiện các chức năng quản lý từ phía Admin để cung cấp trải nghiệm quản trị tối ưu hơn cho hệ thống.

**2. Phạm vi công việc:**

* **Quản lí bài viết:**
* **Quản lí doanh thu:**
* **Quản lí mã giảm giá:**
* **Hoàn thành các API bên user**

**3. Tiêu chí hoàn thành:**

* **Quản lý bài viết:**
  + Có thể tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết một cách hiệu quả.
* **Quản lý doanh thu:**
  + Admin có thể xem chi tiết thống kê doanh thu.
  + Doanh thu có thể được lọc theo tiêu chí cụ thể (sản phẩm, thời gian).
* **Quản lý mã giảm giá:**
  + Có thể thêm, cập nhật và xóa mã giảm giá.

**4. Lịch trình:**

* Ngày bắt đầu lên kế hoạch: 14/10/2024
* Ngày bắt đầu thực hiện: 15/10/2024
* Ngày hoàn thành tiến độ dự kiến: 22/10/2024
* Ngày hoàn thành tiến độ thực tế: 23/10